# 软件项目实施进度计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **主要工作** | **应完成的文档** | **计划起始时间** | **计划终止时间** | **实际起始时间** | **实际终止时间** | **责任人** |
| **系统需求（项目选题）** | 论证项目可行性 | 项目初步开发计划进度表 | 2021.5.6 | 2021.5.6 | 2021.5.6 | 2021.5.6 | 星-SE团队 |
| **需求分析** | 确定系统运行环境 | **需求规格说明** | 2021.5.7 | 2021.5.7 | 2021.5.7 | 2021.5.7 | 星-SE团队 |
| 建立系统逻辑模型 | 项目开发计划 | 2021.5.7 | 2021.5.7 | 2021.5.7 | 2021.5.7 | 星-SE团队 |
| 确定系统功能及性能要求 | 用户手册概要 | 2021.5.7 | 2021.5.7 | 2021.5.7 | 2021.5.7 | 星-SE团队 |
| 编写需求规格说明、用户手册概要、测试计划 |  | 2021.5.8 | 2021.5.8 | 2021.5.8 | 2021.5.8 | 星-SE团队 |
| 确认项目开发计划 |  | 2021.5.8 | 2021.5.8 | 2021.5.8 | 2021.5.8 | 星-SE团队 |
| **概要设计** | 建立系统总体结构，划分功能模块 |  | 2021.5.10 | 2021.5.10 | 2021.5.10 | 2021.5.10 | 星-SE团队 |
| 定义各功能模块接口 | **数据库设计说明书** | 2021.5.10 | 2021.5.11 | 2021.5.10 | 2021.5.11 | 星-SE团队 |
| 数据库设计（如果需要） |  | 2021.5.10 | 2021.5.11 | 2021.5.10 | 2021.5.11 | 星-SE团队 |
| 制定组装测试计划 |  | 2021.5.10 | 2021.5.11 | 2021.5.10 | 2021.5.11 | 星-SE团队 |
| 对已完成的文档进行评审 |  | 2021.5.10 | 2021.5.11 | 2021.5.10 | 2021.5.11 | 星-SE团队 |
| **详细设计** | 设计各模块具体实现算法 |  | 2021.5.12 | 2021.5.13 | 2021.5.12 | 2021.5.13 | 星-SE团队 |
| 确定模块间详细接口 |  | 2021.5.12 | 2021.5.13 | 2021.5.12 | 2021.5.13 | 星-SE团队 |
| 制定模块测试方案 |  | 2021.5.12 | 2021.5.13 | 2021.5.12 | 2021.5.13 | 星-SE团队 |
| **实现** | 编写程序源代码 |  | 2021.5.13 | 2021.5.20 | 2021.5.13 | 2021.5.25 | 星-SE团队 |
| 进行模块测试和调试 | 用户手册 | 2021.5.13 | 2021.5.20 | 2021.5.13 | 2021.5.25 | 星-SE团队 |
| 编写用户手册 |  | 2021.5.13 | 2021.5.20 | 2021.5.13 | 2021.5.25 | 星-SE团队 |
| 对实现过程及已完成的文档进行评审 |  | 2021.5.13 | 2021.5.20 | 2021.5.13 | 2021.5.25 | 星-SE团队 |
| 编写程序源代码 |  | 2021.5.13 | 2021.5.20 | 2021.5.13 | 2021.5.25 | 星-SE团队 |
| **集成测试** | 执行集成测试计划 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编写集成测试报告 |  |  |  |  |  |  |
| **验收测试** | 测试整个软件系统（健壮性测试） |  |  |  |  |  |  |
|  | 试用用户手册 | 用户手册 |  |  |  |  |  |
|  | 编写开发总结报告 | 开发工作总结 |  |  |  |  |  |